杭州青少年活动中心改扩建工程（二期）国际交流中心

工程2022年政府专项债资金绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况。1、杭州青少年活动中心改扩建工程项目位于杭州青少年活动中心北部及西北角，西至保俶路，北为凤起路，东面和南面为中心保留建筑。根据2017年9月21日，杭州市发展和改革委员会向共青团杭州市委下发了《关于杭州青少年活动中心改扩建工程项目可行性研究报告的复函》，该项目主要包括新建杭州青少年国际交流中心、体育综合楼、改扩建美术楼、文艺楼、科技楼等。体育综合楼、改扩建美术楼、文艺楼、科技楼等为一期工程，已于2014年年底建设完工并验收；同意新建杭州青少年国际交流中心为二期工程。

2.主要内容和组织实施情况

2018年9月14日，杭州市发展和改革委员会 杭州市城乡建设委员会杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）联合下发《关于杭州青少年活动中心改扩建工程（二期）-国际交流中心方案及初步设计的批复》（杭发改投资[2018]520号、杭建设审[2018]25号、杭规审发[2018]32号）文件，项目统一代码：2017-330106-87-01-054689-000，项目名称为杭州青少年活动中心改扩建工程（二期）国际交流中心。2019年8月1日市规划局批复项目工程规划许可证，2019年12月26日市建委批复项目建设工程施工许可证（330101201912260101），项目竣工验收至2023年1月11日。

3.专项债券资金投入和使用情况

资金管理方面严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）、《财政专项资金管理办法》和《财务管理制度》的规定执行，资金拨付程序规范，资金使用合格。项目二期初步设计批复总投资金额为13,069.41万元，其中：项目资本金12,069.41万元（项目资本金来源为：财政预算安排资金6,020.00万元，自有资金6,049.41万元）；2022年度拨付专项债券资金1,000.00万元，使用率100%。

## （二）项目绩效目标

根据《杭州青少年活动中心国际交流中心、体育综合楼项目可行性研究报告》，项目的建设总体目标为完成杭州青少年活动中心改扩建工程（二期）国际交流中心的项目建设。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为2022年新增的杭州青少年活动中心改扩建工程（二期）国际交流中心工程政府专项债项目资金。本次绩效评价主要目的是通过评价，深入了解和掌握本项目资金使用和管理的具体情况，分析资金绩效及问题，为进一步提升专项债券资金配置效率和使用效益提供决策依据，防范政府债务风险。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

根据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）的通知、浙江省财政厅关于印发《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号）的通知，遵循客观、科学、规范的原则，从决策、管理、产出、效益四个方面设定绩效评价指标体系和评价标准（详见附件1），从这四个方面分别做出评价分析，综合形成评价结论。

2.评价指标体系

本次评价指标体系的考评实行百分制，主要采用决策指标、管理指标、产出指标和效益指标四大指标体系。指标体系中决策指标总分15分、管理指标总分30分、产出指标总分30分，效益指标总分25分，合计100分，评价结果等次分为优、良、中、差4个评价等次，具体见下表：

| 评价等次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值 S | S ≥ 90 | 90 ＞S ≥ 80 | 80 ＞S ≥ 60 | S ＜ 60 |

具体评价指标体系详见附件一所示。

3.评价方法

本次绩效评价主要采取成本效益分析法、比较法、关键指标法、因素分析法、综合评议法和问卷调查法等方法。通过收集与项目相关的业务资料与财务资料，对其进行整理、分析，实施询问、统计和检查等程序。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

收集并认真研究项目有关的法规、文件、背景材料等，明确评价范围和内容。根据本次绩效评价特点，编制有针对性的具体实施方案、评价指标体系及评分标准、访谈提纲、调查问卷。

2. 评价实施阶段

成立评价组，确定项目主评人，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，明确绩效评价的要求，制定评价工作方案。发出评价工作所需资料清单，指导政策执行单位整理政策相关文件资料。

2023年2月10日至3月15日期间，根据项目特点和实际情况设置项目绩效评价指标体系及评价标准和分值，确定具体指标的评价方法及权重，制定评价工作时间进度控制安排，确定评价工作的重要执行程序。

对收集的数据进行综合分析，在全面分析整理相关数据资料的基础上，结合现场走访检查情况，按照评价指标和标准，对项目相关的资料、数据进行检查分析和比较，对各项具体指标进行打分量化，分析汇总形成各评价指标初步评价结论。

本次评价采用的证据收集方法包括：案卷研究、问卷调查、面访、实地查看等。

3. 评价报告阶段

评价组对收集到的资料进行整理和对比分析，针对有疑问的地方不断与项目实施单位相关负责人员进行沟通，并对照评价指标体系进行评价打分后编写评价报告

# 三、综合评价情况及评价结论（详见评价表）

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

（1）立项依据充分性

项目立项符合省市国民经济发展规划，符合行业发展规划。项目建成后，进一步完善文化艺术、科技数码、体育健康、实践创新、国际交流、网络活动、多媒体教学等各项功能，满足新时代青少年对现代校外教育与文化活动的更高需求。

项目立项与部门职责范围相符。项目实施单位杭州青少年活动中心,宗旨和业务范围：为青少年提供活动场所与相关服务。项目业主系杭州青少年活动中心，系事业单位，财政适当补助事业单位。

项目属于公共财政支持范围，该项目将专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理。

（2）立项程序合规性

项目按照规定程序申请设立，事前经过必要的建设规划、土地预审、工程可行性研究等审批程序，获得了市发改委《关于杭州青少年活动中心改扩建工程项目可行性研究报告的复函》等审批文件，项目立项程序合规。

（3）目标设立合理性

根据项目可研报告，该项目总体目标为建成杭州青少年活动中心改扩建工程（二期）国际交流中心项目。该项目实际于2019年12月26日领取施工许可证，2021年12月完成主体结顶，2023年1月11日通过竣工验收。

该项目建设阶段绩效目标涵盖经济技术、时效、社会效益等方面。项目实施内容与绩效目标具有相关性，项目预期产出和效益目标符合正常业绩水平。项目总投资估算涵盖项目实施内容及绩效目标涉及内容。

## （二）项目管理情况

1.专项债券管理

（1）专项债券预算管理情况

该项目专项债涉及的各级财政部门（主要是浙江省财政厅、杭州市财政局）对专项债券实施限额管理和预算管理，将专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理。

债券资金严格按照相关规定，完全用于杭州青少年活动中心改扩建工程（二期）国际交流中心项目建设，未用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

该项目专项债资金属于《2022年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）。发行成功后，资金于2022年6月份拨付到项目单位，资金拨付及时。2022年拨付的1000万元专项债分别于2022年6月份和2022年8月份完成支出，全部用于杭州青少年活动中心改扩建工程（二期）国际交流中心项目建设。

## （三）项目产出情况

1.项目形成资产情况

该项目资产指标主要为房屋固定资产。根据2018年9月批复初步设计文件，项目总建筑面积为27086.90平方米。

2.项目建设质量达标情况

根据杭州市建委的要求，项目于2023年1月11日通过了竣工验收。达到了国家相关的资料标准。另外项目已经在计划申报2023年“西湖杯”。

3.项目建设进度情况

根据项目初设批复，建设工期为34个月。项目于2020年1月15日正式开工建设，2023年1月11日通过了竣工验收。

4.项目建设成本情况

根据项目初设批复，该项目概算总投资为13069万元。由于项目财务竣工决算尚未完成，暂无法对比成本节约率。

## （四）项目效益情况

该项目投入使用后社会效益较为显著。极大地改善杭州青少年活动中心的教学条件，完善教学功能，提升教学环境，提高教育品质，使中心能更好地组织开展更多科技、艺术、体育等活动，让更多青少年享有内容丰富、形式多样的校外教育，促进城市社会与经济可持续发展。